| Согласовано Председатель Управляющего Совета А.Г.Серебренникова | Утверждаю Директор МОУ СОШ №5 И.А.Ткаченко |
| --- | --- |

План подготовки МОУ СОШ №5 к 2015/2016 учебному году

| № п/п | Мероприятие | Необходи мость | Сроки | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка оконных блоков: актовый зал (3), спортивный зал (8)+ спортивные раздевалки (2), медицинский (2) и процедурный (1) кабинеты, сенсорная комната (3), мастерские (8), 1 окно в 212 кабинете, коридор 1 этажа (26), 2 туалета на 3 этаже (2) = 59 окон | Все окна 1-ого этажа (73 окна) | 3 квартал | Целевая городская программа «Окна» 800 000 рублей, бюджет |
| 2 | Ремонт кровли заменен восстановлением ОПС | Ремонт кровли над спортивным залом, над актовым залом, над кабинетом 316, над коридором 3 этажа (кабинет 306), над пищеблоком = 458,5 кв.м | 1 квартал | 500 000 рублей, бюджет |
| 3 | Необходимость организации односменного режима занятий: - перемещение класса-комплекта в кабинет №304 - перемещение класса-комплекта в кабинет №104 - оптимизация комплектования 5-х классов - устройство 6 рабочих мест: -- кабинет 219 – 2 человека -- кабинет 100 – 2 человека -- кабинет 200 – 2 человека -- кабинет 101 – психолог -- кабинет 300 – логопед -- кабинет 314 – старшая вожатая |  | 1 – 3 квартал | Внебюджет: ремонт помещений, 20 000 рублей + 5 000 материалы Бюджет: 2 классных доски (24 000), 2 комплекта ученической мебели (взаимозамена с 208, 306), изготовление 3 шкафов для хранения уборочного инвентаря в поэтажных туалетах для девочек, изготовление 2-х стеллажей для психолога, логопеда, приобретение зеркала (5 000 рублей) |
| 4 | Установка противопожарной двери в книгохранилище №301 | Установка противопожарной двери в оружейной №312 | 2 квартал | Бюджет, 20 000 рублей Внебюджет, 20 000 рублей |
| 5 | Замена дверей в кабинетах №304, 309, 310, 313, 200 |  | 1-3 квартал | Внебюджет, 20 000 рублей |
| 6 | Замена светильников в коридорах 2 и 3 этажей | Замена светильников в кабинетах физики, мастерских, кабинете технологии 206, кабинетах 100, 101, 200, 300 | 1, 3 квартал | Бюджет (30 600 + 3 144) = 63 744 рубля Внебюджет, 50 000 рублей |
| 7 | Приобретение станков для мастерских |  | 2 квартал | Бюджет, 50 000 рублей |
| 8 | Косметический ремонт актового зала, спортивного зала, коридоров 1, 2, 3 этажей |  | 1, 3 квартал | Внебюджет (краска, 50 000 рублей) |
| 9 | Благоустройство территории: Песок – 2 машины Земля – 1 машина Крупный отсев – 1 машина Краска масляная – 20 литров Краска для наружных работ – 50 литров Цемент – 5 мешков Дополнительное освещение – 3 прожектора Дополнительное видеонаблюдение по периметру и внутри здания – 5 камер Рассада |  | 3 квартал (июнь, август) | Внебюджет (25 000 рублей) Внебюджет – 50 000 рублей |
| 10 | Установка кондиционера в кабинете информатики |  | 2 квартал | Внебюджет, 5 000 рублей |
| 11 | Приобретение техники: Компьютер (1 шт.) Мультимедийный проектор, экран (3 шт.), интерактивное оборудование | Приобретение компьютеров – кабинет 306, 310, 311, 313, технология; Мультимедийных проекторов – 202, 206, 210, 213, 215, 216, 309, 310, 311, информатика, актовый зал | 2-3 квартал | Бюджет, 164 000 рублей |
| 12 | Косметический ремонт туалетов 1 и 2 этажа |  | К лагерю, к приемке школы | Внебюджет, 5 000 рублей |
| 13 | Линолеум: Коридор 3 этажа | Кабинет 317, рекреация 1 этажа Кабинет 304, 202, 211 | 3 квартал | Бюджет, 61 136 рублей |
| 14 | Оборудование игровой в кабинете 109 (ремонт помещения) |  | 2 квартал | Внебюджет, 20 000 рублей |
| 15 | Ремонт кабинета 214 (снятие обоев, оштукатуривание, окрашивание) |  | 3 квартал | Внебюджет, 10 000 рублей |
| 16 | Ремонт спортивной раздевалки |  | Июнь | Внебюджет, 30 000 рублей |
| 17 | Приобретение стульев в актовый зал |  | 2 квартал | Внебюджет, 90 000 рублей |
| 18 | Изготовление одноместных парт для кабинета 213 (3 шт.), 214 (3 шт.) |  |  | Бюджет |
| 19 |  | Приобретение скамеек (10 шт.) для 1и 2 этажей |  | Внебюджет, 75 000 рублей |
| 20 | Косместический ремонт элеваторного узла, водомерной |  |  | Внебюджет, 3 000 рублей |
| 21 | Монтаж вентиляционного короба над пароконвектоматом в пищеблоке |  |  | Бюджет, 14 000 рублей |
| 22 | Приобретение стульев для библиотеки |  |  | Бюджет, 20 000 рублей |
| 23 | Жалюзи на окна 3 этажа |  |  | Бюджет, 25 000 рублей |
| 24 | Приобретение 3-х комплектов парт для кабинетов 211, 306, 208 |  |  | Бюджет, 258 000 рублей |
| 25 | Учебные пособия по математике | Учебные пособия по географии, по химии |  | Бюджет, 10 000 рублей Внебюджет, 30 000 рублей |
| 26 | Приобретение швейных машинок (4 шт.) |  | 3 квартал | Бюджет, 24 000 рублей |
| 27 | Приобретение стеллажей для библиотеки |  | 3 квартал | Бюджет, 26 300 рублей |
| 28 | Приобретение модулей для игровой комнаты |  | 3 квартал | Бюджет, 50 000 рублей |
| 29 | Приобретение электроплиты, холодильника для кабинета технологии 206 |  | 3 квартал | Бюджет, 27 000 рублей |
| 30 | Технологическое оборудование для пищеблока: УКМ, картофелечистка |  | 2 квартал | Бюджет, 150 000 рублей |
| 31 | Ремонт лаборантской кабинета химии |  | 2 квартал | Бюджет, 20 000 рублей |

Итого по бюджету =  2 млн 307 тыс 180 рублей

Итого требуется по внебюджету =  503 000 рублей